## Slide 1: Web開発演習
イシダシステム開発
日高 優
2026/5/29

## Slide 2: 目次
〇開発スケジュールの報告
〇成果物の概要
〇得られた成果の報告
2

## Slide 3: 開発スケジュールの報告
社員情報管理システム
3
・社員登録・社員一覧表示
・部門登録・部門一覧表示
5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28
・テーブル 定義書 ・ER図作成 | ・クラス図作成 ・GitHub ・シーケンス図 テストケース 作成 | ・シーケンス図 テストケース 作成 ・部門一覧 登録実装 | ・部門一覧 登録実装 ＆ テスト | ・社員一覧 表示実装 ＆ テスト | ・社員登録 実装 ＆ テスト | ・発表資料 作成
最初の目標、予定
目標：４機能完成

## Slide 4: 開発スケジュールの報告
社員情報管理システム
4
・社員登録
・部門登録
5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28
・テーブル 定義書 ER図作成 | ・クラス図作成 ・GitHub ・テストケース シーケンス図 理解 | （社員登録） ・実装 ・テストケース 作成 ・クラス図作成 | （社員登録） ・テストケース 作成 ・クラス図完成 | ・部門登録実装 ・社員登録 テスト完了 | (部門登録) ・実装 ・テストケース 作成 ・クラス図作成 | 発表資料作成
実際の進捗
２機能完成

## Slide 5: 成果物の概要
社員情報管理システム
5
機能概要
〇部門登録
〇社員登録
社員を新規登録する
部門を新規登録する

## Slide 6: 成果物の概要
6
①
③
②
部門登録機能
部門登録
完了
部門を入力
部門を新規登録することができる機能

## Slide 7: 成果物の概要
部門を新規登録することができる機能
7
部門登録の制限
空欄のまま入力
“部門は入力必須です” のエラーメッセージの表示
２1文字以上の入力
“部門は20文字以内です”のエラーメッセージの表示
20文字までしか入力できない制限

## Slide 8: 成果物の概要
社員を新規登録することができる機能
8
社員登録
①
③
②

## Slide 9: 成果物の概要
社員を新規登録することができる機能
9
社員登録
氏名：入力
所属部署：プルダウン形式
での選択
社員登録
完了
部門登録されたものは所属部署で表示される

## Slide 10: 成果物の概要
社員を新規登録することができる機能
10
社員登録の制限
空欄のまま入力不可
“氏名は入力必須です” のエラーメッセージの表示
２０文字までの入力制限
“氏名は20文字以内です”のエラーメッセージの表示
20文字までしか入力できない制限

## Slide 11: 得られた成果の報告
・最初の目標達成まで出来なかった。
・タスクを最初に把握しきれず、途中で追加のタスクができ、
スケジュール修正が多かった。
・実装だけでなく、クラス図の作成など多くの作業で改めて
テキストを確認する時間があり、時間がかかった。
11
反省点

## Slide 12: 得られた成果の報告
期待通りの結果にならなかった部分があり、修正を行ったがまだ改善の余地がある結果となってしまった。
12
テストを行ったことで、問題を見つけることができ、客観的にテストを行うことの重要性を実感できた。
研修を通して
最初のスケジュール通りうまくいかず、変更や修正が多くあった。
スケジュールの変更がある可能性も考え、余裕を持ったスケジュールを立てること、またタスクを細分化することの重要性がわかった。
Notes: →テストを踏まえて修正をするという流れを実感することができた。

## Slide 13
ご清聴
ありがとうございました